- რისკები - 1) მოთხოვნების არასწორი განსაზღვრა, 2) სისტემის ცუდი არქიტექტურა, 3) შეუსაბამო პროგრამული ენა, 4) არასაკმარისი ტესტირება, 5) დანერგვის პრობლემები.

- SDLC ფაზები - 1)Requirements - რას ვშვებით ? 2)Design - როგორ ვაშენებთ? 3)Implementation — კოდის წერა 4) Testing — მუშაობს სწორად? 5) Deployment — გაშვება/დანერგვა

- მოთხოვნების არასწორი განსაზღვრა - თუ პროექტის დასაწყისში უნივერსიტეტის მოთხოვნები სწორად არ იქნება განსაზღვრული, შესაძლებელია სისტემამ ვერ უზრუნველყოს ისეთი ფუნქციები როგორიცაა სტუდენტების რეგისტრაცია, შეფასებების მართვა ან კურსებზე ჩაწერა. ამის შედეგად შეიძლება საჭირო გახდეს სისტემის თავიდან გადაკეთება, რაც დროსა და რესურსებს ზრდის.
სისტემის ცუდი არქიტექტურა - თუ სისტემის არქიტექტურა არასწორად დაიგეგმება, შეიძლება პროგრამა გახდეს ნელი, რთულად გაუმჯობესებადი ან უსაფრთხოების პრობლემები წარმოიშვას. მაგალითად, სტუდენტების დიდი რაოდენობის მონაცემების დამუშავება შეიძლება პრობლემად იქცეს.
შეუსაბამო პროგრამული ენა - კოდის წერის დროს შეცდომებმა შეიძლება გამოიწვიოს მონაცემების დაკარგვა ან სისტემის არასწორი მუშაობა. მაგალითად, სტუდენტის შეფასება შეიძლება არასწორად ჩაიწეროს ბაზაში ან სხვა საგანი აირჩიოს.
არასაკმარისი ტესტირება - თუ სისტემა სრულად არ გაიტესტება, შესაძლებელია მომხმარებლებმა რეალურ გამოყენებაში აღმოაჩინონ შეცდომები, რაც გამოიწვევს სისტემის არასანდოობას და პრობლემებს.
დანერგვის პრობლემა - სისტემის დანერგვის დროს შეიძლება წარმოიშვას ტექნიკური პრობლემები, მაგალითად სერვერის კონფიგურაცია ან მონაცემთა ბაზასთან კავშირის პრობლემა.

- რისკების შესამცირებლად ჩვენ შეგვიძლია მრავალი რამ გავაკეთოთ, ზოგ შემთხვევაში შეგვიძლია უბრალოდ თავი დავიზღვიოთ პრობლემისაგან, ან ზოგჯერაც წარმოშვებული რისკი დასაწყისშივე აღმოვფხვრათ. 
მოთხოვნის არასწორი განსაზღვრის თავიდან ასაცილებლად, ჩვენ შეგვიძლია  მომხმარებლებთან (ადმინისტრაცია, ლექტორები, სტუდენტები) ინტერვიუების ჩატარება მოთხოვნების დეტალური დოკუმენტირება. მოთხოვნების ზუსტი დამტკიცება პროექტის დაწყებამდე. ყველა საჭიროების წინასწარ აღწერა.
სისტემის ცუდი არქიტექტურის თავიდან ასაცილებლად, ჩვენ შეგვიძლია   სისტემის მოდულებად დაყოფა. UML დიაგრამების გამოყენება. გამოცდილ დეველოპერებთან დიზაინის განხილვა. სისტემის არქიტექტორების ჩართვა პროექტში.
შეუსაბამო პროგრამული ენის თავიდან ასაცილებლად, ჩვენ შეგვიძლია  კოდის რეგულარული შემოწმება, გიტის გამოყენება, იუნიტ ტესტების დაწერა.
არასაკმარისი ტესტირების თავიდან ასაცილებლად, ჩვენ შეგვიძლია  ავტომატური და ხელით ტესტირების ჩატარება, სხვადასხვა სცენარის შემოწმება, მომხმარებლების მიერ ტესტირება, მანუალური ტესტირების ჩატარება.
დანერგვის პრობლემების თავიდან ასაცილებლად, ჩვენ შეგვიძლია  ტესტური გარემოს გამოყენება რათა კარგად გაიტესტოს პროდაქშენზე გადატანამდე, სისტემის ეტაპობრივი დანერგვა ანუ ნელ-ნელა რომ გადავიტანოთ პროდაქშენზე, რეგულარული სარეზერვო კოპიების შექმნა ესაა იგივე ბექაფები.